Марининский вестник

Официальное издание органа  местного самоуправления

Марининского сельсовета

25.05.2017  № 8/1                                                                                                                                                                                          стр.1

| - АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА - КУРАГИНСКОГО РАЙОНА - КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ - 24.05.2017 с. Маринино № 64-ап - Об утверждении плана мероприятий и плана-графика теплоснабжающих и водоснабжающих организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов - В целях координации и контроля работ по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства на территории Марининского сельсовета, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов функционирования инженерных сетей в осенне-зимний период 2017-2018 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ: - 1. Утвердить план мероприятий и план-график подготовки теплоснабжающих и водоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-1018 годов (Приложение 1). - 2. Создать комиссию по проверке подготовки теплоснабжающих и водоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов (Приложение 2). - 3. Утвердить план-график работы комиссии по проверке подготовки теплоснабжающих и водоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов (приложение 3). - 4. Завершить все работы по объектам теплоснабжающих, электрических и тепловых сетей до 15.09.2017 года с оформлением «Паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов». - 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. - 6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в газете «Марининский вестник». - Глава сельсовета А. В. Матросов | - Приложение № 2 - к постановлению администрации Марининского сельсовета - от 24.05.2017 № 64-ап - СОСТАВ - комиссии по проверке подготовки теплоснабжающих и водоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов - Матросов А. В. – Глава Марининского сельсовета, председатель комиссии; - Усков В. В. - депутат Марининского сельского Совета депутатов, заместитель председателя комиссии (по согласованию); - Конфетова Т. М.- специалист администрации, секретарь комиссии; - Бирих А. Я. – директор ООО «ЖКХ Маринино» (по согласованию); - Вострецова А.А.- директор МБОУ Марининская СОШ № 16 (по согласованию); - Бирих Л. В. - заведующая МБДОУ Детский сад «Золотой ключик» (по согласованию); - Никулина Т. И. – депутат Марининского сельского Совета депутатов (по согласованию). - Приложение № 3 - к постановлению администрации Марининского сельсовет от 24.05.2017 № 64-ап - План-график - работы комиссии по проверке подготовки теплоснабжающих и водоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии - к отопительному периоду 2017-2018 годов - 1 проверка — 15.07.2017 г. - 2 проверка - 15.08.2017 г. - 3 проверка - 15.09.2017 г. |
| --- | --- |

25.05.2017                             Марининский вестник № 8                               Стр. 2

Приложение № 1

к постановлению  администрации                                   Марининского сельсовета

от 24.05.2017 № 64-ап

Мероприятия и план-график

подготовки теплоснабжающих и водоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов

на территории МО Марининский сельсовет

| Наименование объекта, организации | Мероприятия по подготовке к работе в отопительный период 2017-2018 годов | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (котельная № 8) с. Маринино ООО «ЖКХ Маринино» | Механическое удаление золы | Мастер Кирилин А. А. | Июль 2017 г. |
|  | Ремонт наземной части трассы, утепление (400 метров) | Мастер Кирилин А. А. | Август 2017 г. |
| Холодное водоснабжение ООО «ЖКХ Маринино» | Очистка трубопровода и резервуаров | Мастер Кирилин А. А. | Июнь 2017 г. |
|  | Замена приварных фланцев | Мастер Кирилин А. А. | Июль 2017 г. |
|  | Замена задвижек | Мастер Кирилин А. А. | Июль 2017 г. |
|  | Ревизия задвижек | Мастер Кирилин А. А. | Июль 2017 г. |
|  | Замена болтов на фланцах и задвижках | Мастер Кирилин А. А. | Июль 2017 г. |
|  | Ремонт водоразборных колонок | Мастер Кирилин А. А. | Июль 2017 г. |
|  | Частичная замена труб текущий ремонт | Мастер Кирилин А. А. | Июль 2017 г. |
|  | Ремонт водопроводных колодцев (крышки) | Мастер Кирилин А. А. | Июль 2017 г. |
| Байдовский сельский клуб | Электроотопление, профилактические работы | Заведующая Еськина О. Н. | Июль 2017 г. |
| Прудновский сельский клуб | Котельная, профилактические работы | Заведующий Кильдиватов В. В. | Июль 2017 г. |
| ФАП п. Байдово | Электроотопление, профилактические работы | Заведующая Кирилина Е. П. | Август 2016 г. |
| ФАП п. Прудный | Печное отопление и электроотопление, профилактические работы | Заведующая Михневич Л. В. | Август 2016 г. |
| Прудновская НОШ № 38 | Электроотопление, профилактические работы | Директор Щукина Л. А. | Август 2016 г. |